Control de cambios

| Cambio | Sección | Descripción | Versión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Creación del formato | Todo el documento | Adecuación del formato al diseño institucional FO-SF-108 y registro de matriz de brechas 2026. | 1 | 05/06/2026 |

1. Instrucciones de uso

Este formato debe utilizarse cuando, durante la evaluación anual o revisión extraordinaria de capacidad, se identifique una brecha tecnológica, de personal, instalaciones, soporte o monitoreo. Cada brecha debe contar con responsable, fecha compromiso, evidencia de cierre y validación del Oficial de Seguridad.

2. Matriz de brechas 2026

| Folio | Tipo | Brecha identificada | Prioridad | Acción correctiva/preventiva | Responsable | Fecha compromiso | Estatus | Evidencia cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP-2026-001 | Monitoreo | No se cuenta aún con evidencias productivas de monitoreo debido a que no hay clientes activos. | Media | Anexar capturas de CPU, RAM, disco, IOPS, latencia, GLPI y disponibilidad al iniciar operación. | Oficial de Seguridad / ENERFUEL TECH | 30 días posteriores al inicio productivo | Abierta |  |
| CAP-2026-002 | SLA proveedor | Formalizar evidencia documental de SLA operativo y tiempos de soporte de ENERFUEL TECH. | Media | Conservar convenio, matriz de escalamiento, contacto del Ingeniero de operaciones y evidencia de tickets GLPI. | Romina / Oficial de Seguridad | 30/06/2026 | En seguimiento |  |
| CAP-2026-003 | Capacidad | Validar estimaciones contra métricas reales una vez exista volumen transaccional. | Baja | Actualizar FO-SF-114 con métricas reales del primer mes de operación. | Oficial de Seguridad | Primer cierre mensual productivo | Abierta |  |
| CAP-2026-004 | Personal | Revisar carga de trabajo si se supera crecimiento de 100 clientes/mes o 10 estaciones/mes. | Baja | Levantar revisión de capacidad de personal y, en su caso, plan de contratación remota. | Gerencia General | Al superar umbral | Abierta |  |

3. Control de cierre

| Folio | Resultado de validación | Fecha de cierre | Validó | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP-2026-001 |  |  |  |  |
| CAP-2026-002 |  |  |  |  |
| CAP-2026-003 |  |  |  |  |
| CAP-2026-004 |  |  |  |  |

4. Criterios de cierre

• La brecha podrá cerrarse únicamente cuando exista evidencia verificable y resguardada.

• Las brechas críticas o repetitivas deberán escalarse a Dirección y documentarse en GLPI cuando impliquen incidente, problema o solicitud de cambio.

• Cuando la brecha impacte continuidad, disponibilidad o recuperación, deberá revisarse su relación con DOC-SF-019, DOC-SF-020, FO-SF-113 y PO-SF-014.

• Los resultados de cierre deberán reflejarse en la siguiente evaluación anual de capacidad.

Firmas de participantes

| Personal | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |
| Romina Monserrat Barbosa Apodaca | Gerencia / seguimiento del plan de acción |  |
| Axel Martínez Rentería | Oficial de Seguridad / validación de cierre |  |
| Valeria Naomi Curiel Trinidad | Analista Afiliadas / seguimiento operativo |  |

Firmas de revisión y autorización

| Revisó: | Autorizó: |
| --- | --- |
| COORDINADOR MMTO. Raúl Ernesto Galindo | GERENCIA Romina Monserrat Barbosa Apodaca |
| Autorizó: | Elaboró / Oficial de Seguridad: |
| COORDINADOR ATENCIÓN A CLIENTES Ramón Gabriel Salazar Rocha | ANALISTA ADMINISTRATIVO Axel Martínez Rentería |