FO-SF-120

Calendario anual de análisis de vulnerabilidades

Punto 49 del Anexo 10 RMF 2026 | Monedero electrónico de combustibles

| Empresa | SENDERO FUEL S.A. DE C.V. | Fecha | 29/06/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Área responsable | Seguridad de la Información / TI | Versión | 1.0 |
| Código | FO-SF-120 | Estatus | Preoperativo / controlado |
| Elaboró | Seguridad de la Información | Revisó | TI / Control Interno |
| Referencia | PR-SF-014; documentación técnica integral del monedero; reporte SF-P49 | Producto | Monedero electrónico de combustibles |

# Objetivo del formato

Programar, controlar y evidenciar la ejecución periódica de análisis de vulnerabilidades sobre activos del monedero electrónico de combustibles, equipos de red, servidores, ambientes, estaciones conectadas y dispositivos autorizados.

| Mes | Actividad | Alcance | Herramientas | Responsable | Ventana | Estatus | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Julio 2026 | Levantamiento base preoperativo | Todos los activos del alcance | Nmap, OpenVAS, ZAP, Nuclei, Trivy, Gitleaks | Seguridad / TI | Horario abierto | Programado | Primer baseline antes del inicio de operaciones. |
| Agosto 2026 | Escaneo mensual de infraestructura | Producción, QA, desarrollo, oficina, DRP | OpenVAS autenticado/no autenticado, Nmap | Infraestructura | Horario abierto | Programado | Actualizar matriz y validar cierres. |
| Septiembre 2026 | Prueba web/API trimestral | Portal Clientes, API, GLPI y servicios expuestos | OWASP ZAP, Nuclei | Desarrollo / Seguridad | Horario abierto o fin de semana 20:00 | Programado | Revisar headers, rate limit, exposición de endpoints y diagnóstico. |
| Octubre 2026 | Revisión de código y dependencias | API, Portal, App móvil, ERP, pipelines | SonarQube, Trivy, Dependency-Check, Gitleaks | DevOps / Desarrollo | Por liberación | Programado | Vincular con gestión de cambios. |
| Noviembre 2026 | Escaneo mensual + red interna | Firewalls, switches, NAS, DB, VMware | OpenVAS, Nmap, revisión hardening | Infraestructura | Fin de semana 20:00 | Programado | Validar segmentación, SNMP, SMB y administración. |
| Diciembre 2026 | Prueba de penetración semestral | Activos críticos: API, portal, VPN, producción, DRP | ZAP, Nuclei, Nmap, pruebas manuales controladas | Seguridad / tercero autorizado | Fin de semana 20:00 | Programado | Requiere autorización formal conforme PR-SF-014. |
| Enero 2027 | Reescaneo de remediación | Activos con hallazgos abiertos | Herramienta original + validación manual | Responsables de activos | Según cambio | Programado | Cierre documental y evidencia comparativa. |
| Febrero 2027 | Escaneo mensual y revisión de estaciones | Estaciones afiliadas y equipos auxiliares | Nmap controlado, checklist proveedor | Operaciones / proveedor | Ventana acordada | Programado | Credenciales, segmentación y acceso por VPN. |
| Marzo 2027 | Prueba web/API trimestral | Portal, API, autenticación y OTP | ZAP, Nuclei, pruebas manuales | Desarrollo / Seguridad | Fin de semana 20:00 | Programado | Validar abuso de OTP, login y endpoints. |
| Abril 2027 | Revisión de código y secretos | Repositorios y CI/CD | SonarQube, Trivy, Gitleaks | DevOps | Por liberación | Programado | Rotación de secretos y calidad de código. |
| Mayo 2027 | Escaneo mensual de infraestructura | Todos los segmentos autorizados | OpenVAS, Nmap | Infraestructura | Fin de semana 20:00 | Programado | Vincular resultados a FO-SF-123/125. |
| Junio 2027 | Revisión anual y actualización de plan | Todos los activos y formatos 120-128 | Consolidación documental | Seguridad / Control Interno | Horario administrativo | Programado | Actualizar procedimiento y métricas. |

# Criterios de programación

En etapa preoperativa, la ejecución puede realizarse en horario abierto con autorización vigente.

Al iniciar operación productiva, las pruebas intrusivas se harán preferentemente fines de semana después de las 20:00 horas.

Cada actividad debe generar solicitud/autorización de herramienta, reporte técnico, clasificación, plan de remediación y evidencia de cierre cuando aplique.

Los reescaneos se programarán dentro de los SLA de remediación: crítica 72 horas, alta 15 días, media 30 días, baja 60-90 días.