FO-SF-128

Validación de remediación y cierre

Punto 49 del Anexo 10 RMF 2026 | Monedero electrónico de combustibles

| Empresa | SENDERO FUEL S.A. DE C.V. | Fecha | 29/06/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Área responsable | Seguridad de la Información / TI | Versión | 1.0 |
| Código | FO-SF-128 | Estatus | Preoperativo / controlado |
| Elaboró | Seguridad de la Información | Revisó | TI / Control Interno |
| Referencia | PR-SF-014; documentación técnica integral del monedero; reporte SF-P49 | Producto | Monedero electrónico de combustibles |

# Seguimiento de validación

| ID | Sev. | Responsable | Remediación comprometida | Estatus actual | Criterio de validación | Evidencia requerida | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SF49-PT-001 | Crítica | Seguridad / Infraestructura | Restringir administración de firewall a red de gestión, MFA, ACL y bitácoras. | Cerrado | Terminado de reescaneo con herramienta original y validación manual. | Captura de configuración, prueba de acceso denegado desde red no autorizada, log de MFA. | Terminado |
| SF49-PT-002 | Alta | Desarrollo / TI | Deshabilitar o proteger Swagger/OpenAPI en QA y producción; limitar por IP/VPN. | Cerrado | Terminado de reescaneo con herramienta original y validación manual. | Captura 401/403, regla en proxy/IIS, reescaneo ZAP/Nuclei sin alerta. | Terminado |
| SF49-PT-003 | Alta | Desarrollo / Infraestructura | Aplicar headers de seguridad en IIS/reverse proxy y validar CSP/HSTS. | Cerrado | Terminado de reescaneo con herramienta original y validación manual. | Reporte ZAP limpio o con riesgo aceptado; evidencia de web.config/proxy. | Terminado |
| SF49-PT-004 | Alta | Redes | Migrar a SNMPv3, cambiar comunidades y restringir por ACL. | Cerrado | Terminado de reescaneo con herramienta original y validación manual. | Configuración exportada, intento SNMPv2 fallido, logs de consulta autorizada. | Terminado |
| SF49-PT-005 | Alta | Infraestructura | Revisar permisos SMB, aplicar grupos nominativos y activar firma SMB. | Cerrado | Terminado de reescaneo con herramienta original y validación manual. | Listado de ACL, captura de política SMB, reescaneo de configuración. | Terminado |
| SF49-PT-006 | Alta | DBA / Infraestructura | Cerrar puertos DB a segmentos no autorizados; whitelisting y reglas de host firewall. | Cerrado | Terminado de reescaneo con herramienta original y validación manual. | Nmap posterior sin exposición no autorizada; matriz de reglas aprobada. | Terminado |
| SF49-PT-007 | Alta | Desarrollo / Seguridad | Rate limit por IP/usuario/dispositivo en login, OTP, recuperación y reenvío. | Cerrado | Terminado de reescaneo con herramienta original y validación manual. | Prueba controlada de bloqueo progresivo; logs de alerta. | Terminado |
| SF49-PT-008 | Media | TI / Soporte | Actualizar GLPI, ocultar banners y restringir acceso a red administrativa. | Cerrado | Terminado de reescaneo con herramienta original y validación manual. | Versión actualizada, acceso denegado desde red no autorizada, ZAP/Nuclei actualizado. | Terminado |
| SF49-PT-009 | Media | Infraestructura / Desarrollo | Estandarizar certificados internos y deshabilitar TLS obsoleto. | Cerrado | Terminado de reescaneo con herramienta original y validación manual. | Reporte SSL/TLS, captura de certificado válido y configuración de protocolos. | Terminado |
| SF49-PT-010 | Media | Infraestructura | Separar red de gestión VMware y obligar acceso mediante jump server con MFA. | Cerrado | Terminado de reescaneo con herramienta original y validación manual. | Diagrama actualizado, ACL, bitácoras de acceso, prueba de segmentación. | Terminado |
| SF49-PT-011 | Alta | Operaciones / Proveedor estación | Rotar credenciales, eliminar defaults y documentar configuración segura por estación. | Cerrado | Terminado de reescaneo con herramienta original y validación manual. | Acta de proveedor, checklist de estación, evidencia de credenciales únicas. | Terminado |
| SF49-PT-012 | Media | DevOps / Seguridad | Implementar secret scanning, vault y rotación documentada de tokens. | Cerrado | Terminado de reescaneo con herramienta original y validación manual. | Pipeline con Gitleaks, evidencia de rotación y reporte sin secretos. | Terminado |

# Criterios para cierre formal

| Severidad | Criterio mínimo | Aprobación requerida |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Reescaneo sin hallazgo crítico; evidencia de mitigación; validación manual; ticket cerrado. | Seguridad de la Información + responsable del activo + Dirección si hubo riesgo residual. |
| Alta | Reescaneo o prueba técnica que confirme corrección; evidencia de configuración y bitácora. | Seguridad de la Información + responsable técnico. |
| Media | Validación de configuración, captura o reescaneo focalizado. | Responsable técnico + Seguridad. |
| Baja / Informativa | Registro de mejora aplicada o programación aceptada. | Responsable del activo. |

# Acta de cierre

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fecha de cierre | 12 de julio 2026 |
| Hallazgos cerrados | 12 |
| Hallazgos Cerrados | 0 |
| Hallazgos con aceptación temporal de riesgo | 0, sujeto a aprobación cuando aplique. |
| Responsable de validación | Seguridad de la Información / TI. |
| Observaciones | Se han aplicado todas las remediaciones |